## Étape 1 : Vision du système

- Pourquoi développer ce SI ? Optimiser la rentabilité des lignes aériennes, minimiser les conflits d'horaires et maximiser l'utilisation de la flotte d'avions.

- Quels problèmes résoudre ? Complexité de l'attribution des avions et des équipages, retards en cascade, calcul manuel fastidieux des coûts/profits par vol et gestion des imprévus.

- Quels utilisateurs cibler ? Les gestionnaires des opérations (Ops Center), les planificateurs de vols, les équipages (pilotes/personnel de cabine) et les administrateurs du système.

- Énoncé de la Vision : Développer un système intégré d'aide à la décision permettant de planifier, d'optimiser et de suivre en temps réel la programmation des vols d'une compagnie aérienne.

## Étape 2 : Recueil et analyse des besoins (User Stories)

Les besoins sont formulés selon le format standard exigé par la méthodologie Agile :

- US1 (Sécurité) : En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder aux fonctionnalités critiques.

- US2 (Flotte) : En tant que planificateur, je veux gérer la flotte d'avions (modèle, capacité, maintenance) afin d'attribuer les bons appareils aux bonnes lignes.

- US3 (Lignes) : En tant que planificateur, je veux créer et modifier les routes/lignes aériennes afin de définir les origines et destinations.

- US4 (Ordonnancement) : En tant que gestionnaire des opérations, je veux programmer un vol sur un calendrier interactif afin de visualiser l'ensemble du planning de la semaine.

- US5 (Optimisation) : En tant que gestionnaire, je veux exécuter un algorithme d'optimisation afin de résoudre automatiquement les conflits d'horaires et maximiser les profits.

- US6 (Équipage) : En tant que planificateur, je veux assigner les équipages aux vols programmés afin de respecter les contraintes légales de repos.

- US7 (Tableau de bord) : En tant que directeur des opérations, je veux consulter un dashboard de statistiques (taux de remplissage, rentabilité estimée) afin de prendre des décisions stratégiques.

## Étape 3 & 4 : Product Backlog & Planification des Sprints

Le système sera conçu de manière progressive et incrémentale à travers 4 Sprints majeurs. Chaque Sprint intègre sa propre phase d'analyse, conception, développement et test.

### Tableau de planification globale

| Sprint | Fonctionnalités principales (Incrément) | Priorité | Objectif du Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Authentification, Gestion des rôles & Flotte d'avions | Haute | Poser les bases de l'architecture et gérer le parc aérien. |
| Sprint 2 | Gestion des lignes & Calendrier d'ordonnancement de base | Haute | Permettre la programmation manuelle des vols sur un calendrier. |
| Sprint 3 | Module d'optimisation automatique des vols & Conflits | Moyenne | Intégrer l'intelligence métier pour résoudre les chevauchements. |
| Sprint 4 | Assignation des équipages, Dashboard & Statistiques | Faible | Finaliser le SI avec les ressources humaines et les KPIs financiers. |

## Découpage détaillé : Sprints et Sous-Sprints

Pour respecter le cycle complet de conception et de technique, voici le découpage interne pour chaque sprint :

### Sprint 1 : Fondations & Gestion de la Flotte

- Sous-Sprint A : Analyse & Conception (Modélisation)

  - Spécification des règles métier.

  - Dessiner le Diagramme de Cas d'Utilisation (S'authentifier, Ajouter un avion).

  - Concevoir le schéma de la base de données (Tables Utilisateur, Avion).

  - Réaliser les maquettes de l'interface UI pour le listing des avions.

- Sous-Sprint B : Développement & Codage

  - Configuration de l'environnement de développement et de la base de données.

  - Développement de l'API d'authentification (JWT, rôles).

  - CRUD Backend et Frontend pour la flotte d'avions.

- Sous-Sprint C : Tests & Validation

  - Écriture des tests unitaires sur les services d'authentification.

  - Revue de Sprint : Démo de la création d'un avion avec un compte planificateur.

### Sprint 2 : Routes Aériennes & Calendrier Manuel

- Sous-Sprint A : Analyse & Conception

  - Modélisation de la relation entre les aéroports et les lignes (Diagramme de Classes).

  - Conception du calendrier interactif (Diagramme d'Activités pour l'ajout d'un vol).

  - Maquettage du planning (vue jour/semaine/mois).

- Sous-Sprint B : Développement & Codage

  - Implémentation du dictionnaire des aéroports et des routes de vol.

  - Développement du calendrier côté Frontend (Drag & Drop de vols).

  - Backend : Calcul automatique de la durée du vol selon la distance de la route.

- Sous-Sprint C : Tests & Validation

  - Tests d'intégration sur l'insertion d'un vol dans la base de données.

  - Démo utilisateur : Planifier manuellement un vol sur le calendrier.

### Sprint 3 : Moteur d'Optimisation Automatique

- Sous-Sprint A : Analyse & Conception

  - Définition mathématique des contraintes (pas de chevauchement d'horaires pour un même avion, temps d'escale minimum).

  - Diagramme de Séquence technique pour l'appel de l'algorithme d'optimisation via API.

- Sous-Sprint B : Développement & Codage

  - Écriture du script/module d'optimisation (moteur de règles ou algorithme d'ordonnancement).

  - Création du bouton "Optimiser le planning" sur l'interface de l'Ops Center.

  - Traitement asynchrone des requêtes d'optimisation lourdes.

- Sous-Sprint C : Tests & Validation

  - Tests de performance (ex: ordonnancer 100 vols en moins de 5 secondes).

  - Validation des résultats par le Product Owner (vérification qu'aucun conflit ne persiste).

### Sprint 4 : Équipages & Tableaux de Bord

- Sous-Sprint A : Analyse & Conception

  - Modélisation de l'association Avion-Vol-Équipage (Diagramme de Composants).

  - Choix des indicateurs clés (KPIs) pour le tableau de bord financier.

- Sous-Sprint B : Développement & Codage

  - Interface d'attribution des pilotes et hôtesses de l'air aux vols validés.

  - Développement des graphiques du Dashboard (calcul des coûts de carburant vs revenus des billets).

- Sous-Sprint C : Tests & Validation

  - Recette globale du système d'information complet.

  - Sprint Retrospective : Analyse finale de la vélocité et du fonctionnement de l'équipe durant le projet.